**АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕКАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**АЛТАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15 марта 2021 г. с. Нижнекаменка № 16

О внесении изменений в постановление

от 30 марта 2018 года № 23

«Об утверждении муниципальной Программы

«Формирование современной городской

среды на 2018-2022 годы» на территории

Нижнекаменского сельсовета

Алтайского района Алтайского края» на

основании протеста прокурора

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», приложения №15 к данному постановлению «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъекта РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды», Постановления Правительства РФ от 29.12.2020 №2341 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», Уставом муниципального образования Нижнекаменский сельсовет Алтайского района Алтайского края ,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в постановление от 30 марта 2018 года № 23 «Об утверждении муниципальной Программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» на территории Нижнекаменского сельсовета Алтайского района Алтайского края» следующие изменения:

Раздел 7 Программы «Основные меры правового регулирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

« Формирование муниципальной программы на 2018-2022 годы осуществляется в соответствии с требованиями Приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», приложения №15 к данному постановлению «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъекта РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды», Постановления Правительства РФ от 29.12.2020 №2341 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

Согласно пп «л» Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъекта РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды муниципальная программа должна предусматривать условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:  
 - случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;  
 - случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;  
 - случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

В рамках реализации муниципальной программы Администрация Нижнекаменского сельсовета:

* 1. проводит инвентаризацию уровня благоустройства территорий муниципального образования Нижнекаменский сельсовет с составлением и согласованием паспортов благоустройства (в соответствии с утвержденными на уровне региона формами);
  2. утверждает и размещает в открытом доступе, в том числе на официальном сайте Администрации муниципального образования Нижнекаменский сельсовет:
* муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы;
* порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы, порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении объектов благоустройства в муниципальную программу;
* нормативно-правовые акты о создании общественных комиссий;
  1. проводит общественное обсуждение и утверждение (актуализацию) норм и правил благоустройства территории муниципального образования Нижнекаменский сельсовет, соответствующих требованиям действующего законодательства.

Инвентаризация позволяет сформировать адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 гг., адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству, мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании Нижнекаменский сельсовет норм и правил благоустройства.

При инвентаризации также проводится проверка качества городской среды с точки зрения соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий, а также используемых рекламных конструкций, нормам федерального законодательства, Методическим рекомендациям по подготовке правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Минстроя России от 13 апреля 2017 года № 711/пр и установленным в муниципальном образовании правилам благоустройства.

По итогам проведения инвентаризации составляются паспорта благоустройства территорий и единый паспорт благоустройства муниципального образования Нижнекаменский сельсовет по утвержденным в Порядке формам. Паспорта благоустройства муниципального образования в случае расположения инвентаризуемой территории в охранных зонах объектов культурного наследия – с инспекцией Алтайского края по государственной охране объектов культурного наследия.

Паспорт благоустройства муниципального образования Нижнекаменский сельсовет подлежит обязательной ежегодной актуализации Администрацией муниципального образования.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

Глава Нижнекаменского сельсовета М.В. Аносова

**Утверждена**

Постановлением Администрации Нижнекаменского сельсовета Алтайского района Алтайского края от 30 марта 2018 года № 23 (в ред. от 15.03.2021 года №16)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Нижнекаменский сельсовет Алтайского района Алтайского края»**

**на 2018-2022 годы**

2018 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Нижнекаменский сельсовет

Алтайского района Алтайского края» на 2018 – 2022 годы (далее – программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  программы | Администрация муниципального образования Нижнекаменский сельсовет |
| Участники программы | собственники помещений в многоквартирного дома, жилых домов, объектов недвижимого имущества и земельных участков, предоставленных для их размещения, чьи территории включены в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Нижнекаменский сельсовет Алтайского района Алтайского края» на 2018 – 2022 годы (далее – «заинтересованные лица») (по согласованию) |
| Подпрограммы программы | не предусмотрено |
| Программно-целевые инструменты программы | паспорт приоритетного [проект](consultantplus://offline/ref=D76111452965ECA20CA30C8B25DAE7BEF63833427187842F0B894ED922kF44E)а «Формирование комфортной городской среды», утвержденный решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протоколом от 18.04.2017 № 5;  федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;  приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы»;  постановление Правительства Алтайского края от 31.08.2017 № 326 « Об утверждении государственной программа Алтайского края «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы»; |
| Цель программы | Создание благоприятных условий жизнедеятельности населения муниципального образования, повышение качества и комфорта городской среды |
| Задачи программы | повышение уровня благоустройства общественных территорий;  повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов. |
| Целевые индикаторы и показатели  программы | доля благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий;  доля благоустроенных городских парков от общего числа городских парков;  доля многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего числа многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий |
| Сроки и этапы реализации  программы | 2018-2022 годы, без деления на этапы |
| Объемы финансирования  программы | Общий объем финансирования программы на 2018-2022 годы составит тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год - тыс. рублей;  2019 год - 500,0 тыс. рублей;  2020 год - 1000,0 тыс. рублей;  2021 год - 1000,0 тыс. рублей;  2022 год - 800,0 тыс. рублей.  За счёт средств федерального бюджета тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год - тыс. рублей;  2019 год - 500,0 тыс. рублей;  2020 год – 900,88 тыс. рублей;  2021 год – 900,87 тыс. рублей;  2022 год – 736,56 тыс. рублей.  За счёт средств краевого бюджета тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год - тыс. рублей;  2019 год - 50,0 тыс. рублей;  2020 год - 61,63 тыс. рублей;  2021 год - 61,62 тыс. рублей;  2022 год - 55,44 тыс. рублей.  За счёт средств бюджета муниципального образования тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год - тыс. рублей;  2019 год - 5,0 тыс. рублей;  2020 год - 10,0 тыс. рублей;  2021 год - 10,0 тыс. рублей;  2022 год - 8,0 тыс. рублей.  За счёт внебюджетных источников тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год - тыс. рублей;  2019 год - тыс. рублей;  2020 год - тыс. рублей;  2021 год - тыс. рублей;  2022 год - тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация программы к концу 2022 году должна обеспечить:  1. доведение до 50% доли благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий;  2. доведение до 100% доли многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего числа многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий. |

**РАЗДЕЛ 1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства и прогноз ее развития в муниципальном образовании Нижнекаменский сельсовет Алтайского района Алтайского края**

Формирование комфортной городской среды – это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных пространств (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, разработке муниципальных программ, содержащих мероприятия по благоустройству территорий. Основные принципы формирования программ формирование комфортной городской среды:

*- Общественное участие.* Общественная комиссия, созданная Администрацией Нижнекаменского сельсовета, контролирует реализацию настоящей программы, согласует отчеты, принимает работы. В состав общественной комиссии включаются представители политических и общественных партий и движений. Согласно данного принципа осуществляется обязательное общественное обсуждение, утверждение настоящей муниципальной программы, концепций и дизайн - проектов объектов благоустройства, а так же проводится обсуждение проекта правил благоустройства. В рамках данного принципа обеспечиваются свободное право граждан на подачу предложений для включения объектов в программу, подробное информирование обо всех этапах реализации программы.

*- Системный подход.* В целях реализации принципа системности подхода в рамках

формирования и реализации программы осуществляется инвентаризация объектов (земельных участков) частной собственности, общественных и дворовых территорий, формирование графика проведение благоустройства дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.

- Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории.

- При проведении работ по благоустройству территории парка организуются и проводятся мероприятия для жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.).

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективных решений, включающих комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

На территории муниципального образования располагается 1 многоквартирный дом. На территории многоквартирного дома нет асфальтобетонного покрытия, отсутствуют места парковки автомобилей, отсутствуют места отдыха для различных групп населения, не обеспечен беспрепятственный доступ для мало мобильных групп населения и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Отсутствие объектов благоустройства придомовых территорий  многоквартирного дома,  построенного 40-50 лет назад, оказывает негативное влияние на моральный и патриотический настрой населения, является сдерживающим фактором для процесса создания Территориального общественного самоуправления и других объединений жителей, а, следовательно, и реализации собственниками квартир в многоквартирных домах ответственности за сохранность общего имущества, на формирование которой направлена реформа жилищно-коммунального хозяйства. Содержание жилищного фонда  с придомовыми территориями, инженерными коммуникациями, направленное на поддержание экологически и эстетически организованной городской среды, требует значительных трудовых, материальных, финансовых средств.

Для приведения дворовых территорий к современным нормам комфортности выявлена необходимость реализации программы, где предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий.

К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

Благоустройство и озеленение территорий является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. В данной сфере создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей населённого пункта.

В настоящее время назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства и озеленения муниципального образования.

Благоустройство двора − одна их актуальных проблем современного градостроительства. С его помощью решаются задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для населения. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик населённых пунктов, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия во дворах. Жилье не может считаться комфортным, если окружение не благоустроено.

То же самое касается и мест общего пользования, где жители должны иметь возможность полноценно отдохнуть, позаниматься спортом, погулять с детьми.

В Нижнекаменском сельсовете имеются территории общего пользования  и дворовые территории, которые требуют комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

* устройство освещения дворовой территории;
* обеспечение освещения территорий общего пользования;
* озеленение территорий общего пользования;
* устройство озеленения мест общего пользования;
* благоустройство территории возле общественного здания;
* обустройство пешеходных зон;
* благоустройство площадей и пустырей;
* иные объекты.

**РАЗДЕЛ 2. Приоритеты реализуемой муниципальной политики в сфере благоустройства на**

**территории муниципального образования, цели и задачи по формированию**

**современной городской среды на территории муниципального образования**

**Нижнекаменский сельсовет** **Алтайского района Алтайского края**

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном Законе государства – Конституции Российской Федерации.

Муниципальная программа разработана с учетом Методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр., Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды утвержденных постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. № 169.

Одним из главных приоритетов развития сельской территории является создание благоприятной для проживания и ведения экономической деятельности городской среды. Благоустройство является составляющей городской среды, которая формирует комфорт, качество и удобство жизни жителей. Приоритетным направлением развития городской среды на современном этапе является благоустройство территорий муниципального образования, соответствующих функциональному назначению (площадей, улиц, освещение улиц, пешеходных зон, иных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов).

Приведение уровня благоустройства отдельных территорий до уровня, соответствующего современным требованиям, обусловливает необходимость принятия муниципальной программы, целью которой является повышение уровня благоустройства территорий Нижнекаменского сельсовета и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения.

Для достижения поставленной цели определены следующие основные задачи:

* организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном образовании Нижнекаменский сельсовет;
* повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, учреждений, организаций и индивидуальных предпринимателей в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в нем территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном образовании;
* реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования путем привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения;
* повышение заинтересованности жителей муниципального образования в участии и решении проблем местного значения, формирование активной жизненной позиции населения, повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения общественности в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за действиями органов местного самоуправления Нижнекаменского сельсовета;
* привлечение населения муниципального образования к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, подготовке, реализации, контроле качества и приемке работ, выполняемых в рамках Программы, а также последующем содержании и обеспечении сохранности объектов;
* совершенствование эстетичного вида, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды муниципального образования.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство территорий общего пользования и дворовых территорий с учетом мнения граждан, а именно:

* повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);
* запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;
* запустит механизм трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;
* сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования Нижнекаменский сельсовет.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

Программно-целевой метод позволяет повысить эффективность работы и обеспечить системное решение организационных, технологических, материально-технических и финансовых вопросов.

**РАЗДЕЛ 3. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы**

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства территории муниципального образования Нижнекаменский сельсовет, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности села Нижнекаменка.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования Нижнекаменский сельсовет.

Планируется эффективная координация деятельности организаций, обеспечивающих реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования и организаций, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи их раскопки на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по перечню целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.

В результате реализации Программы ожидается:

* увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий;
* создание без барьерной среды для мало мобильных граждан в зоне общественных пространств;
* увеличение площади отремонтированного асфальтового, асфальтобетонного покрытия территорий общего пользования населения;
* увеличение количества установленных уличных осветительных приборов на территориях общего пользования;
* благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;
* улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей муниципального образования Нижнекаменский сельсовет;
* совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования;
* увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в муниципальном образовании;
* создание зелёных зон для отдыха для жителей и гостей села;
* предотвращение сокращения площадей, занятыми зелёными насаждениями;
* увеличение площади цветочного оформления;
* увеличение освещенности улиц муниципального образования;
* повышение уровня доверия населения к власти за счёт его участия в выявлении и согласовании путей решения острых проблем, в выборе, реализации и мониторинге программ;
* повышение эффективности бюджетных расходов за счёт вовлечения общественности в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за действиями органов местного самоуправления Нижнекаменского сельсовета;
* благоустройство дворовых территорий многоквартирного дома и мест общего пользования на территории муниципального образования;
* обеспеченность гармоничной архитектурно-ландшафтной среды муниципального образования.

Реализация программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных итогов.

Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы, являются:

* бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по со финансированию мероприятий муниципальной программы;
* риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества работ;
* социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

В целях выявления и минимизации возможных рисков в процессе реализации муниципальной программы предлагается:

* перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач;
* при проведении конкурсных процедур предусматривать обеспечение заявки на участие в торгах, а при заключении контрактов – обеспечение контрактов;
* при заключении контрактов предусматривать штрафные санкции или другие меры ответственности за неисполнение договорных обязательств;
* осуществление мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярный анализ выполнения показателей и мероприятий муниципальной программы;
* привлечение жителей многоквартирных домов к активному участию в благоустройстве дворовых территорий путем проведения разъяснительной работы.

Ответственный исполнитель программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результата реализации муниципальной программы, механизм реализации муниципальной программы, состав исполнителей мероприятий муниципальной программы.

**РАЗДЕЛ 4. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы**

Реализация мероприятий Программы приведет к повышению уровня благоустроенности наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования населением села Нижнекаменка.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы указаны в Приложении 2.

**РАЗДЕЛ 5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

Перечень мероприятий муниципальной программы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, полномочий и функций по благоустройству муниципального образования Нижнекаменский сельсовет.

В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение следующих мероприятий:

* благоустройство территорий общего пользования муниципального образования Нижнекаменский сельсовет;
* благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Основные мероприятия Программы направлены на решение основных задач Программы.

Перечень основных мероприятий Программы последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Исполнитель по каждому мероприятию программы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий программы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств. Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых представляет совокупность взаимосвязанных действий по достижению показателей в рамках одной задачи муниципальной программы.

Перечень отдельных основных мероприятий муниципальной программы приведен в таблице 3 к муниципальной программе.

* 1. Работы по благоустройству территорий общего пользования населения могут проводиться по следующим направлениям:
* устройство новых асфальтированных и насыпных покрытий территорий общего пользования;
* ремонт асфальтированных покрытий и насыпных дорожек;
* установка бордюрного камня с последующей окраской или без таковой;
* устройство парковочных карманов;
* установка скамеек (лавочек) и урн для сбора мусора, асфальтирование карманов под ними;
* устройство и ремонт асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки;
* устройство мемориала, памятника;
* устройство фонтана;
* устройство беседок;
* установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также обустройство арок, художественных композиций и пр.;
* устройство травмо безопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие;
* устройство спортивной площадки для игры в волейбол, устройство травмо безопасного покрытия (резиновое покрытие) с нанесением разметки;
* ремонт спортивных площадок для игры в баскетбол, хоккей с ограждением по периметру, устройством травмо безопасных покрытий на них (резиновое покрытие) с нанесением разметки, установка трибун;
* установка и ремонт ограждений детских, игровых, спортивных площадок, парковок, ограждений, отделяющих территорию от проезжих частей дорог;
* устройство наружного освещения территорий общего пользования с установкой опор освещения, прокладкой СИП, установкой светодиодных светильников и фонарей на солнечных батареях;
* озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней, завоз грунта и пр.;
* отсыпка грунтом, планировка и выравнивание: газонов, детских игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц, отсыпка грунтом за бордюрным камнем;
* устройство спусков с асфальтированием дорожек с оборудованием их металлическими поручнями;
* установка вазонов, цветочниц;
* работы по благоустройству и ремонту облицовки памятника, мемориала, а также оснований и подиумов под ними;
* установка памятного знака труженикам тыла, детям войны.
  1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя следующие виды работ:
* ремонт дворовых проездов;
* обеспечение освещения дворовых территорий;
* установка скамеек и урн.
  1. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий реализуется при условии обязательного финансового и трудового участия жителей многоквартирного дома, территория которого благоустраивается, и включает в себя следующие виды работ:

оборудование детских, спортивных и контейнерных площадок, автомобильных парковок;

устройство (ремонт) дренажных и (или) водоотводных систем дворовых территорий;

озеленение территорий.

* 1. Условия о форме и минимальной доле трудового и финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительногоперечня работ поблагоустройству дворовых территорий.

При реализации муниципальной программы предусматривается:

1. финансовое и трудовое участие граждан и заинтересованных организаций (при этом, реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий из минимального перечня работ, осуществляется без финансового участия, из дополнительного – в объеме 40 % от общей стоимости таких работ.
2. привлечение к участию в мероприятиях по благоустройству студенческих отрядов, к разработке дизайн - проектов – специалистов архитектурных специальностей ВУЗов, в том числе выпускников и архитекторов;
3. проведение мероприятий по благоустройству с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других мало мобильных групп населения, в том числе создание без барьерной среды для мало мобильных граждан в зоне общественных пространств;
4. проведение мероприятий по поддержанию текущего уровня благоустройства (освещение, озеленение, уборка территорий и т.д.);
5. срок проведения общественных обсуждений проекта муниципальной программы на 2018-2022 годы – не менее 30 календарных дней;
6. типовая визуализация образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовых территориях из минимального перечня работ;
7. указание нормативной стоимости по всем видам работ, которые входят в минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству территорий;
8. осуществление общественного контроля;
9. проведение общественных обсуждений с использованием интернет - технологий.
   1. Проведение работ по благоустройству обеспечениядоступности для мало мобильных групп населения.

При формировании объема работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования населения предусматривается возможность использования данных объектов мало мобильными группами населения. Работы по созданию комфортных условий обеспечения доступности для мало мобильных групп населения будут проведены в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в соответствии со сводом правил № СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для мало мобильных групп населения».

* 1. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн -проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу.

По результатам рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций, проведения общественных обсуждений и определения перечня работ по благоустройству конкретной территории, осуществляется разработка сметной документации и дизайн -проектов.

Дизайн-проект создается для каждой дворовой территории и каждой территории общего пользования и в себя включает:

* титульный лист с указанием адреса объекта благоустройства;
* пояснительную записку, указывающую объемы и виды работ;
* план-схему размещения объектов благоустройства на дворовой территории и месте общего пользования;
* лист визуализации элементов благоустройства, которые будут установлены на объекте благоустройства;
* лист согласования дизайн -проекта с жителями МКД (для дворовых территорий) и ТОС (для территорий общего пользования).

Лист согласования дизайн -проекта для дворовых территорий подписывается физическим или юридическим лицом, уполномоченным общим собранием собственников помещений многоквартирного дома и уполномоченным представителем Администрации сельсовета.

Лист согласования дизайн - проекта для территорий общего пользования подписывается уполномоченным представителем Администрации сельсовета и уполномоченным представителем ТОС.

Дизайн-проект согласуется с жителями и заинтересованными лицами.

Одним из важных критериев формирования и реализации муниципальной программы на 2018-2022 годы является обеспечение вовлечения граждан и общественных организаций.

Вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу рекомендуется осуществлять в соответствии с пунктом 3.5 Приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы».

При этом основными принципами организации общественного участия граждан, организаций в обсуждении проектов программ являются:

* обеспечение открытого обсуждения;
* вовлечение школьников и студентов (проведение дизайн - игр с участием взрослых и детей, организация проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты);
* применение специальных механизмов и социальных технологий (внедрение интерактивного формата обсуждения проектов, предполагающего использование широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов работы, анкетирование, опросы, работа с отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров, организация проектных мастерских (вор кшопов), проведение оценки эксплуатации территорий);
* выбор для проведения общественных обсуждений хорошо известных общественных и культурных центров (домов культуры, школ, молодежных и культурных центров), находящихся в зоне хорошей транспортной доступности, расположенных по соседству с объектом проектирования (общественных территорий) и т.д.

Информирование граждан осуществляется через проведение информационно-разъяснительных работ, размещение материалов в печатных и электронных средствах массовой информации, проведение конкурсов и т.п.

Информация о реализации муниципальной программы также размещается в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Общественный контроль по реализации проекта по благоустройству общественных территорий осуществляется любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для фото и видео фиксации. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в связи реализацией проекта по благоустройству общественных территорий направляется для принятия мер в Администрацию сельсовета и (или) на официальный сайт Администрации Нижнекаменского сельсовета. Общественный контроль по реализации проекта по благоустройству общественных территорий осуществляется с учетом положений действующего законодательства об обеспечении открытости информации и общественном контроле.

**РАЗДЕЛ 6. Этапы и сроки реализации муниципальной программы**

Программа реализуется в один этап 2018-2022 годы.

**РАЗДЕЛ 7. Основные меры правового регулирования муниципальной программы**

Формирование муниципальной программы на 2018-2022 годы осуществляется в соответствии с требованиями Приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», приложения №15 к данному постановлению «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъекта РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды», Постановления Правительства РФ от 29.12.2020 №2341 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

Согласно пп «л» Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъекта РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды муниципальная программа должна предусматривать условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:  
 - случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;  
 - случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;  
 - случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

В рамках реализации муниципальной программы Администрация Нижнекаменского сельсовета:

* 1. проводит инвентаризацию уровня благоустройства территорий муниципального образования

Нижнекаменский сельсовет с составлением и согласованием паспортов благоустройства (в соответствии с утвержденными на уровне региона формами);

* 1. утверждает и размещает в открытом доступе, в том числе на официальном сайте Администрации муниципального образования Нижнекаменский сельсовет:
* муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022

годы;

* порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы, порядок и сроки

представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении объектов благоустройства в муниципальную программу;

* нормативно-правовые акты о создании общественных комиссий;
  1. проводит общественное обсуждение и утверждение (актуализацию) норм и правил

благоустройства территории муниципального образования Нижнекаменский сельсовет, соответствующих требованиям действующего законодательства.

Инвентаризация позволяет сформировать адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 гг., адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству, мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании Нижнекаменский сельсовет норм и правил благоустройства.

При инвентаризации также проводится проверка качества городской среды с точки зрения соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий, а также используемых рекламных конструкций, нормам федерального законодательства, Методическим рекомендациям по подготовке правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Минстроя России от 13 апреля 2017 года № 711/пр и установленным в муниципальном образовании правилам благоустройства.

По итогам проведения инвентаризации составляются паспорта благоустройства территорий и единый паспорт благоустройства муниципального образования Нижнекаменский сельсовет по утвержденным в Порядке формам. Паспорта благоустройства муниципального образования в случае расположения инвентаризуемой территории в охранных зонах объектов культурного наследия – с инспекцией Алтайского края по государственной охране объектов культурного наследия.

Паспорт благоустройства муниципального образования Нижнекаменский сельсовет подлежит обязательной ежегодной актуализации Администрацией муниципального образования.

**РАЗДЕЛ 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета Алтайского края, федерального бюджета, бюджета муниципального образования Нижнекаменский сельсовет и внебюджетных средств.

Межбюджетные трансферты из бюджета Алтайского края предоставляются в форме субсидий бюджету муниципального образования Нижнекаменский сельсовет.

Субсидии на реализацию муниципальной программы предоставляются в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Алтайского края местным бюджетам.

Со финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования Нижнекаменский сельсовет осуществляется в рамках реализации данной муниципальной программы. Расходы муниципального образования Нижнекаменский сельсовет на реализацию мероприятий устанавливаются в соответствии с решением о бюджете сельсовета на очередной финансовый год и плановый период с учетом прогнозов поступлений доходов бюджета муниципального образования.

В рамках реализации муниципальной программы внебюджетные средства планируется привлекать в форме денежных средств граждан, заинтересованных организаций, физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Со финансирование муниципальной программы за счет средств собственников помещений в МКД предусматривается на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий из дополнительного перечня в объеме не менее 40,0 % от общей стоимости таких работ.

Со финансирование выполнения работ по благоустройству дворовых территорий из минимального перечня за счет средств собственников помещений в МКД – не предусмотрено.

Объем финансовых ресурсов, необходимых на реализацию муниципальной программы, за счет всех источников финансирования представлен в таблице 4 к муниципальной программе.

Таблица 1

Сведения об индикаторах муниципальной программы

(показателях программы) и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам: | | | | | | | | |
| Год, предшест-вующий году разработки муниципальной программы  2017 | Год разработки муниципаль-ной программы  2018 | Реализации муниципальной программы | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Программа муниципального образования Нижнекаменский сельсовет Алтайского района Алтайского края ≪Формирование современной городской среды≫ на 2018-2022 годы | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий\* от общего  числа дворовых территорий  муниципального образования \*\* | % | 0 | 0 |  |  |  |  | | 100 |
| 2 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных  территорий муниципального образования\*\* | % | 0 | 0 |  |  |  |  | | 100 |
| 3 | Доля граждан, позитивно  оценивающих качество и  комфорт городской среды от  общего числа граждан муниципального образования, принявших участие в исследованиях (по данным опроса)\*\* | % | 51 | 56 | 65 | 70 | 74 | 80 | | 85 |

\* Под благоустроенной территорией понимается дворовая территория, благоустроенная в соответствии с минимальным перечнем работ.

\*\* Расчет индикатора осуществляется по данным ведомственного мониторинга Министерства.

Таблица 2

Перечень мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача,  мероприятие | | Срок  реализации | Участник  програм-мы | Сумма расходов, тыс. рублей\*\* | | | | | | Источники финанси-рования |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | всего |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа муниципального образования Нижнекаменский сельсовет Алтайский района Алтайского края ≪Формирование современной городской среды≫ на 2018-2022 годы | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Цель – создание благоприятных условий жизнедеятельности населения муниципального образования,  повышение качества и комфорта городской среды | 2018-2022 | Министерство, органы  местного самоуправления, заинтересованные лица\* |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 2 | | Задача 1. Повышение  уровня благоустройства  дворовых территорий муниципального образования | 2018-2022 | органы  местного самоуправления, заинтересованные лица |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 3 | | Мероприятие 1.1.  Разработка проектно-сметной документации, оценка достоверности сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий | 2018-2022 | органы  местного самоуправления, заинтересованные лица |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 4 | | Мероприятие 1.2.  Благоустройство дворовых территорий муниципального образования |  | органы  местного самоуправления, заинтересованные лица |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 5 | | Задача 2. Повышение  уровня благоустройства  общественных территорий муниципального образования |  | органы  местного самоуправления |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 6 | | Мероприятие 2.1.  Разработка проектно-сметной документации, оценка достоверности сметной стоимости работ по благоустройству общественных территорий |  | органы  местного самоуправления |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 7 | | Мероприятие 2.2.  Благоустройство общественных территорий муниципального образования |  | органы  местного самоуправления |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
| - | - | - | - | - | - | внебюджетные источники |
| 8 | | Задача 3.  Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков предоставленных для их размещения | 2018 | органы  местного самоуправления, заинтересованные лица |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | | Мероприятие 3.  Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков предоставленных для их размещения | 2018 | органы  местного самоуправления, заинтересованные лица |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | | Задача 4.  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по  благоустройству территорий муниципального образования | 2018-2022 | органы  местного самоуправления, заинтересованные лица |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | | Мероприятие 4.1.  Проведение общественных обсуждений дизайн -проектов благоустройства территорий муниципального образования | 2018-2022 | органы  местного самоуправления, заинтересованные лица |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Мероприятие 4.2.  Привлечение заинтересованных лиц в осуществление контроля  благоустройства территорий, участие в комиссии по приемке работ | | 2018-2022 | органы  местного самоуправления, заинтересованные лица |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Мероприятие 4.3.  Проведение социологических опросов  оценки гражданами качества и комфорта городской среды | | 2018-2022 | органы  местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Задача 5. Определение границ прилегающих территорий к объектам недвижимости | | 2018-2022 | органы  местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Мероприятие 5. Определение границ прилегающих территорий к объектам недвижимости | | 2018-2022 | органы  местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |

\* Органы местного самоуправления, заинтересованные лица участвуют в реализации программы по согласованию.

\*\* Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах, решениями органов местного самоуправления о местном бюджете.

Таблица3

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления  расходов | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего финансовых затрат, в том числе: |  | 500,0 | 1000.0 | 1000,0 | 800.0 | 3300,0 |
| * из бюджета муниципального образования | 0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 8.0 | 33,0 |
| * из краевого бюджета | 0 | 50,0 | 61,63 | 61,62 | 55.44 | 228,69 |
| * из федерального бюджета (на условиях со финансирования) | 0 | 500,0 | 900,88 | 900,87 | 736.56 | 3 038,31 |
| * из внебюджетных источников | 0 |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| * из бюджета муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| * из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
| * из федерального бюджета (на условиях со финансирования) |  |  |  |  |  |  |
| * из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| * из бюджета муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| * из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
| * из федерального бюджета (на условиях со финансирования) |  |  |  |  |  |  |
| * из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| * из бюджета муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| * из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
| * из федерального бюджета (на условиях со финансирования) |  |  |  |  |  |  |
| * из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |

Приложение 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Нижнекаменского сельсовета Алтайского района Алтайского края на 2018-2022 годы»

МЕТОДИКА

оценки эффективности муниципальной программы

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы на территории муниципального образования Нижнекаменский сельсовет Алтайского района Алтайского края (далее – «муниципальная программа») проводится на основе оценок по трем критериям:

* степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;
* соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы;

степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

* 1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

,

где:

 – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

 – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

M – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

 – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

,

где:

 – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

 – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

* 1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

* 1. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по следующей формуле:

,

где:

– оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

 – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае не достижения непосредственного результата – как "0";

n – количество мероприятий, включенных в муниципальной программу;

– сумма значений.

* 1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где:

O – комплексная оценка.

1. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

* высоким уровнем эффективности;
* средним уровнем эффективности;
* низким уровнем эффективности.

1. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80% и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40% до 80%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

Приложение 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Нижнекаменского сельсовета Алтайского района Алтайского края на 2018-2022 годы»

**Мероприятия по**

**инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.**

**1. Общие положения**

* 1. Настоящие мероприятия разработаны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» и приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы».
  2. Целью проведения инвентаризации является оценка фактического состояния благоустройства территорий, выявление территорий, нуждающихся в благоустройстве, для включения в государственную программу Алтайского края и муниципальные программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы, разработанные с учетом методических рекомендаций Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
  3. В тексте настоящего Порядка:
* под *территорией индивидуальной жилой застройки* понимается территория, прилегающая к жилым домам, с расположенными на ней объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства, а также земельные участки, предоставленные для размещения жилых домов.
  1. Для проведения инвентаризации создается муниципальная инвентаризационная комиссия (далее – комиссия).
  2. Состав, порядок формирования и деятельности, полномочия Комиссии, в том числе ее председателя, определяются муниципальным правовым актом.
  3. В случае расположения территории в историческом месте муниципального образования, в охранных зонах объектов культурного наследия в состав комиссии включаются представители органов охраны объектов культурного наследия.
  4. Для участия в инвентаризации с учетом вида инвентаризируемой территории, приглашаются:
* представители общественных организаций;
* представители организаций, осуществляющих управление МКД, территории которых подлежат инвентаризации;
* лица (их представители), в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды и т.п.) находятся территории;
* представители иных заинтересованных организаций.

Работы по инвентаризации могут выполняться с привлечением специализированных организаций.

**2. Порядок проведения инвентаризации**

* 1. Инвентаризация территории индивидуальной жилой застройки, проводится в срок до 1 ноября 2018 года.
  2. В ходе инвентаризации должны использоваться актуальные данные органов местного самоуправления муниципальных образований, лиц (их представителей), в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды и т.п.) находятся территории.
  3. При определении границ территории учитываются границы сформированных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, а также границы участков, предусмотренных проектами межевания территории.
  4. По результатам проведения инвентаризации составляется паспорт благоустройства территории (далее – паспорт) по форме, утвержденной Министерством и соответствующей виду территории. Паспорт разрабатывается по результатам фактического (натурного) обследования территорий и расположенных на ней элементов.
  5. Не допускается пересечение границ сопредельных территорий, не допускается установление границ сопредельных территорий, приводящее к образованию неучтенных территорий, инвентаризация дворовой территории, прилегающей к двум и более МКД, оформляется единым Паспортом с указанием перечня прилегающих МКД, проезд, примыкающий к дворовой территории, учитывается в Паспорте данной территории.
  6. Паспорт подписывается членами Комиссии и регистрируется секретарем Комиссии. Копия Паспорта предоставляется лицу (его представителю), в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды и т.п.) находится территория.
  7. Актуализация Паспорта проводится в случае изменения данных о территории и (или) расположенных на ней объектах и элементах.
  8. Новый Паспорт разрабатывается в случае образования новой территории, разделения или объединения территорий, а также в случае выявления отсутствия Паспорта на существующую территорию.
  9. Результаты инвентаризации заносятся в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ). Лица, ответственные за своевременность, полноту и достоверность внесения результатов инвентаризации в ГИС ЖКХ, определяются распорядительным актом Администрации муниципального образования.

**3. Заключительные положения**

* 1. По результатам инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, Администрацией Нижнекаменского сельсовета заключаются соглашения с указанными лицами о благоустройстве данных территорий не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства, за счет средств данных субъектов.

Приложение 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Нижнекаменского сельсовета Алтайского района Алтайского края на 2018-2022 годы»

Адресный перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Перечень, наименование наиболее  посещаемой общественной  территории, подлежащей  благоустройству |
| Территории общего пользования | |
| 1 | с. Нижнекаменка ул. 60 лет Октября № 89 (Нижнекаменский Дом культуры) |

Приложение 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Нижнекаменского сельсовета Алтайского района Алтайского края на 2018-2022 годы»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирного дома,

подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Перечень дворовых территорий МКД |
| 1 | с. Нижнекаменка , ул. 60 лет Октября,72 |

Приложение 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Нижнекаменского сельсовета Алтайского района Алтайского края на 2018-2022 годы»

Адресный перечень территорий юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству в 2018-2020 годах

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Перечень территорий организаций, юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |